## CHỌN KỸ THUẬT RETROSPECTIVE CHO NHÓM ÍT NGƯỜI DÁM NÓI

### Phần 1 - Hai phương án

| Bước | Phương án A (Start–Stop–Continue) | Phương án B (4Ls) |
| --- | --- | --- |
| 1. Mở đầu (0–8') | Nhắc mục tiêu buổi họp và quy tắc thẻ (một ý, mô tả hành vi, không nêu tên). Nhóm xem lại các Improvement cũ của Sprint 12 đã có kết quả chưa. | Giống phương án A. Thêm 1 phút giải thích 4 cột Liked, Learned, Lacked, Longed for. |
| 2. Thu thập dữ liệu (8–20') | Mỗi người viết thẻ ẩn danh vào 3 cột Start, Stop, Continue trong 8', sau đó dán lên bảng và đọc lướt trong 4'. | Mỗi người viết thẻ ẩn danh vào 4 cột Liked, Learned, Lacked, Longed for trong 8', sau đó dán lên bảng và đọc lướt trong 4'. |
| 3. Gom Theme và tạo Insight (20–35') | Gom thẻ thành Theme, rồi hỏi “vì sao” cho 2 Theme có nhiều thẻ nhất. Ba cột chỉ cho biết nên đổi gì, ít chỗ ghi điều học được. | Gom thẻ thành Theme, dùng cột Lacked và Learned để tìm nguyên nhân và điều nhóm hiểu ra, rồi hỏi “vì sao” cho 2 Theme có nhiều thẻ nhất. |
| 4. Quyết định Improvement (35–45') | Chuyển các thẻ Start và Stop của Theme được chọn thành tối đa 2 Improvement. Đi nhanh vì thẻ đã là hành động. | Dựa vào cột Longed for và Lacked của Theme được chọn để chuyển thành tối đa 2 Improvement. Cần thêm một bước biến mong muốn thành hành động cụ thể. |
| 5. Kết thúc (45–60') | Ghi người theo dõi, lúc kiểm tra và bằng chứng cho từng Improvement. Chuyển phản hồi sản phẩm cho Product Owner. Đánh giá nhanh buổi họp. | Giống phương án A. |

Ở cả hai phương án, Improvement được chốt trước phút 45 để thành viên chỉ tham gia 45 phút đầu vẫn có mặt khi quyết định.

### Phần 2 - So sánh

| Tiêu chí | Start–Stop–Continue | 4Ls | Dữ liệu làm căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tìm nguyên nhân và điều học được | Chưa tốt. Không có cột riêng cho điều học được, nên các ý như O-04 (thành viên mới không hiểu từ “nghiêm trọng” mà không dám hỏi) dễ bị bỏ sót. | Tốt. Cột Learned và Lacked giúp nêu rõ nhóm thiếu gì và hiểu ra điều gì, phù hợp với O-01, O-02 và O-04. | 3 trong 4 quan sát về cách làm việc (O-01, O-02, O-04) đều là thiếu thông tin hoặc hiểu khác nhau. 2/7 người muốn có thời gian nói về trải nghiệm và điều học được. |
| Chuyển thành hành động | Tốt. Start và Stop dẫn thẳng đến việc cần làm. | Trung bình. Cần thêm một bước chọn từ Lacked và Longed for, và dễ ra nhiều ý hơn mức nhóm muốn (tối đa 2 Improvement). | 5/7 người muốn buổi họp tập trung vào hành động. Improvement cũ chỉ được kiểm tra ở mức 2,1/5 nên Improvement mới cần ít và cụ thể. |
| Phù hợp thời lượng và thành viên mới | Nhanh vì chỉ có 3 cột quen thuộc, nhưng người mới có thể chỉ viết việc cần làm mà không nói được điều mình chưa hiểu. | Nhiều cột hơn nên tốn thời gian hơn. Tuy vậy, cột Learned và Lacked cho người mới chỗ nói “chưa hiểu” mà không phải chê ai. | Điểm “dễ nói thẳng vấn đề” chỉ 2,8/5, trong đó 2/7 người chọn 1 hoặc 2. Có 1 thành viên chỉ tham gia 45 phút đầu. Buổi họp dài 60 phút. |

### Phần 3 - Chọn và làm thử

Phương án chọn: B (4Ls).

Lý do: Ba quan sát về cách làm việc (O-01, O-02, O-04) đều xuất phát từ thông tin thiếu hoặc không thống nhất. Nhóm cần tìm nguyên nhân và điều học được, không chỉ liệt kê việc cần đổi. Cột Learned và Lacked còn giúp người mới nói điều mình chưa hiểu mà không phải chê ai, phù hợp với điểm dễ nói thẳng chỉ 2,8/5. Điều phải đánh đổi là 4Ls tốn thời gian hơn và đi đến hành động chậm hơn Start–Stop–Continue, trong khi 5/7 người muốn tập trung vào hành động. Vì vậy nhóm chỉ chốt tối đa 2 Improvement và hoàn tất trước phút 45.

3 thẻ mẫu (mỗi thẻ một ý, mô tả hành vi, không nêu tên):

| Thẻ | Cột | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lacked | Quyền vào môi trường thử nghiệm có từ Ngày 4, nhưng Integration Test chỉ bắt đầu từ Ngày 8. |
| 2 | Lacked | Quy tắc chuyển người thay đổi một lần và chỉ được gửi qua tin nhắn riêng. |
| 3 | Lacked | Từ “nghiêm trọng” được dùng trong họp mà chưa được giải thích. |

Theme: Thông tin và quy tắc quan trọng chưa được chia sẻ rõ ràng và đúng lúc cho cả nhóm.

1 Improvement:

| Hành động | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Lập một trang quy tắc chung gồm quy tắc chuyển người, định nghĩa từ “nghiêm trọng” và ngày cấp quyền môi trường thử nghiệm. Mọi thay đổi quy tắc phải được cập nhật vào trang này và thông báo cho cả nhóm. | Developers, phối hợp với đại diện CSKH | Ngày 5 của Sprint 14 và phần rà Improvement cũ ở đầu Retrospective Sprint 14 | Trang quy tắc có đủ 3 mục kèm ngày cập nhật. Khảo sát nhanh cho thấy cả nhóm hiểu cùng một cách về quy tắc chuyển người. |

O-05 được chuyển đi đâu: O-05 là phản hồi sản phẩm (nút báo câu trả lời sai và lo ngại 3 ca khiếu nại bị chuyển muộn), không phải chuyện cách làm việc của nhóm. Vì vậy O-05 không đưa vào Improvement của Retrospective mà được chuyển cho Product Owner để xem xét trong Product Backlog.